构成可能是简答5 5 10 10 15 15 计算20 20       cn：鸭梨

1.1项目的定义

项目(project)是为了创造一个唯一的产品或提供一个唯一的服务而进行的临时性的努力;（是以一套独特而相互联系的任务为前提，有效地利用资源，在一定时间内满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。）

1.2软件项目的特殊性

逻辑实体：软件项目是一种特殊的项目，它创造的唯一产品或者服务是逻辑载体，没有具体的形状和尺寸，只有逻辑的规模和运行的效果。

相互作用的系统：由多组件 / 子系统互动构成，因素关联复杂；

渐近期细：项目的定义会随着项目团队成员对项目、产品等的理解和认识的逐步加深而得到逐渐深入变更频繁：需求、设计、技术、社会环境等变更常见。

1.3软件项目管理的特殊性：

软件项目管理是软件工程的重要组成部分，它能确保软件项目满足预算、成本等约束，提交高质量的软件产品。软件项目管理和其他项目管理相比具有以下特殊性:

1)软件是纯知识产品，其开发进度和质量很难估计和度量，生产效率也难以预测和保证;

2)项目周起长，复杂度高，变数多;

3)软件需要满足一群人的期望

2项目招标流程

招标文件：甲方制定的招标依据文件，明确项目需求、标准等信息；

竞标：符合条件的供方参与招标竞争的环节；

收集供方的投标书：甲方汇总各供方提交的投标文件；

评定供方：甲方依据招标文件标准，对供方的投标文件、能力等进行评估；

最终供方确定：甲方选定合作供方；

输出结果：形成 “供方名单”，同时留存供方的 “投标书”。

3四个预测模型

预测型生存期模型：瀑布模型，V 模型

迭代型生存期模型：原型模型

增量型生存期模型：分阶段交付功能增量，适用于需求变化、需快速交付的项目；优点是降低投资风险、快速可用，缺点是需开放式架构。

敏捷型生存期模型

Scrum模型：Scrum 是一个框架，由 Scrum 团队及其相关的角色、活动、工件和规则组成。Scrum团队由产品负责人、Scrum主管和开发团队组成。

Scrum采用迭代增量式的方法优化可预测性和管理风险。一个迭代就是一个 Sprint。Sprint周期在一个月左右。

Sprint由Sprint 计划会议、每日站立会议、开发工作Sprint 评审会议和Sprint 回顾会议构成。

4需求分析方法

需求分析方法主要有 4 类：

原型分析：迭代优化产品原型，快速对齐用户需求；

数据流建模：用数据流图等工具，分析数据流转与系统功能；

UML 建模：以用例为核心，从用户视角梳理需求；

功能列表：按功能特性层级，枚举需求细节。

5 wbs字典

WBS具体工作要素的阐述通常收集在WBS字典中。一个典型的WBS字典既包括对工作包的阐述，也包括其他信息(如进度表的日期、成本预算和员工分配等问题)的阐述。通过 WBS字典可以明确WBS的组件是什么。

6软件项目成本计划

定位：是项目管理的核心计划，为成本控制提供依据，属于项目计划阶段的关键环节。

成本估算特性：并非精确计算，因软件项目存在高不确定性，无法绝对精准。

估算方法：无通用模型，需结合历史数据、系统化技术，依托项目经验与验证指南，采用渐进式逐步完善。

估算环境：处于难以高度可靠预计的环境。

管理挑战：成本管理难度大、超支常见，新技术、新商业流程的应用进一步增加了估算难度。

7  PDM 网络图又称优先图法、节点法或者单代号网络图PDM 网络图的基本构成是节点，节点表示任务(活动)，箭线表示各任务(活动)之间的逻辑关系

ADM网络图也称为箭线法或者双代号网络图。在ADM网络图中，箭线表示活动(任务);节点表示前一个任务的结束，同时表示后一个任务的开始。

里程碑图是由一系列的里程碑事件组成的,“里程碑事件”往往是一个时间要求为零的任务，即它并非是一个要实实在在完成的任务，而是一个标志性的事件。里程碑图显示项目进展中的重大工作的完成情况。

资源图可以用来显示项目进展过程中资源的分配情况，资源包括人力资源、设备资源等。

燃尽图是在项目完成之前，对需要完成的工作的一种可视化表示。在燃尽图中，Y轴表示工作量，X轴表示项目时间。燃尽图描述随着时间的推移而剩余的工作数量，可用于表示开发速度理想情况下，燃尽图是一个向下的曲线，随着剩余工作的完成,“烧尽”至零。

燃起图显示已完成的工作，在燃起图中，轴表示工作量，轴表示项目时间。

8.1软件项目质量计划

软件项目质量计划是明确项目质量标准、规划满足标准的方法与安排的过程，核心是 “提前计划质量而非后期补救”。

它的目的是保障项目达成功能、性能等要求，最终满足用户需求；核心内容包括分解质量目标到工作包、建立质量模型、制定验收标准等，是项目质量管控的核心依据。

8.2 qc，qa之间的关系，主要活动有哪些

- 主要活动

QA（质量保证）：核心是通过质量审计（过程审计：需求 / 设计 / 编码 / 测试过程审计；产品审计：需求规格 / 设计说明书 / 代码 / 测试报告审计），定期评估、审核项目质量计划的执行情况，向相关方提供过程与产品的可视化报告，确保项目遵循既定流程与标准。

QC（质量控制）：核心是通过技术评审、走查、测试、返工等手段，检测阶段性成果，识别并消除产品缺陷，直接对项目工作结果的质量进行把关。

2. 关系

职能差异：QA 是管理职能，审计过程与产品，确保过程正确执行；QC 是检查职能，检验产品质量，直接把关结果。

作用差异：QA 是过程中提供质量信心（对未来项目有参考意义）；QC 是产品推出前控制质量（直接提升当前产品质量）。

覆盖范围：QA 针对普遍性、流程性问题；QC 针对具体产品 / 活动的质量问题。

8.3敏捷项目八个质量活动分别属于什么

敏捷项目的 8 个质量活动及其所属（QA/QC）：结对编程：质量控制（QC）；测试驱动开发（TDD）：质量控制（QC）；持续集成与测试：质量控制（QC）；不同层面自动化测试：质量控制（QC）；验收测试驱动开发（ATDD）：质量控制（QC）；迭代评审：质量保证（QA）；迭代回顾会议：质量保证（QA）；重构：质量控制（QC）。

9.1委员会职责

配置控制委员会（SCCB）的职责包括：1评估变更2批准变更申请3规范生命周期内的变更申请流程4对变更进行反馈5与项目管理层沟通

9.2配置管理基本过程

配置项标识与跟踪过程：将需管控的产品拆分为配置项，建立唯一标识，跟踪其关系与版本，确保与需求一致。

配置管理环境建立过程：搭建支撑配置管理开展的系统环境。

基线变更管理过程：按规范管控基线配置项的变更，保障软件产品质量。

配置管理审计过程：验证产品完整性与构件一致性，确保符合定义要求。

配置状态统计过程：记录、报告配置项与变更请求的状态，收集相关统计信息。

配置管理计划过程：规划配置管理的相关实施安排。

9.3出库入库

出库（检出）：指从受控库中取出（导出）配置项文件的操作，取出的文件会被自动锁定（避免多人同时修改），供开发人员进行编辑修改。

入库（检入）：指将修改后的文件重新放回（导入）受控库的操作，此时系统会自动为文件生成新版本并关联版本号，同时解除文件的锁定状态。

9.4两个分支管理策略

敏捷配置管理中核心的两个分支管理策略是：

基于分支的开发接到需求后从主干拉出独立分支，每个分支对应单独需求 / 功能，生命周期较长、可多分支并行开发；待功能完成（或上线后）再将分支合并回主干。优点是多功能并行开发互不干扰，交付内容清晰；缺点是分支集成时易出现大量代码冲突，解决成本高。

基于主干的开发是敏捷持续交付推荐的策略：开发人员频繁将代码提交到主干，修改会触发自动化验证与反馈；所有成员同步在主干工作，后续经多维度验证、测试后，将主干版本打磨为可发布 / 部署的版本。优点是减少分支冲突，保证版本一致性；缺点是对自动化验证、测试能力要求较高。

9.5基于分支和主干的优缺点

基于分支的开发：

优点：多个功能可完全并行开发，互不干扰；可按功能特性独立拉出分支，每次提交的是完整功能特性，分支逻辑清晰、版本控制记录易懂。

缺点：系统的多个功能 / 组成部分最终需集成，若不同分支代码存在交互，合并回主干时易出现大量冲突，解决冲突的过程耗时且易出错。

基于主干的开发（敏捷持续交付推荐策略）

优点：开发修改对所有项目成员快速可见，便于同步进度；配合持续集成机制，能快速触发自动化验证与反馈，及时暴露问题。

缺点：需依赖较强的自动化验证、测试能力，以支撑频繁提交后的快速质量校验。

10三个组织结构

- 职能型组织结构

定义：是金字塔形的常规线性结构，以职能部门为主体承担项目，项目成员同时受部门经理、项目经理双重领导，适用于单一部门完成、技术成熟的项目。

优点：资源集中易保障、部门专家可共享、同部门人员交流协作方便、人员离职后部门可补位、减少项目临时性带来的不确定性。

缺点：职能部门易忽视客户需求、多部门 / 多项目间资源难平衡、跨部门沟通协作弱、项目经理权力有限、双重领导增加管理复杂度。

2. 项目型组织结构

定义：按项目设置部门，项目完成后团队解散；项目经理全权负责项目资源与决策，适用于高风险、对进度 / 成本 / 质量要求严格的项目。

优点：项目经理对项目全责、决策快且响应客户及时、项目成员仅对项目经理负责、沟通高效。

缺点：项目间资源无法共享易浪费、公司宏观政策难贯彻、项目结束后成员缺乏职业连续性、项目间知识 / 经验难共享。

3. 矩阵型组织结构

定义：是职能型与项目型的混合，从各部门抽人组成临时项目组（项目结束后成员回原部门），成员受职能经理与项目经理双重领导，适用于跨职能、管理规范的项目。

优点：以项目为中心快速组队、多项目共享职能部门资源、项目结束后成员可回原部门（无失业风险）。

缺点：职能经理与项目经理易出现资源 / 权力冲突、项目与部门目标易矛盾、成员受双重领导易产生压力。

11风险的三要素

项目风险具有三要素:风险事件、风险事件发生的概率、风险造成的影响。风险发生的概率越高，造成的影响越大，就越容易导致高风险。

- 合同定义、类型、什么时候用

- 合同定义：合同是规定项目执行各方行使其权利和义务、具有法律效力的文件，是一个项目合法存在的标志。软件项目合同多为技术合同（涉及技术开发 / 转让 / 咨询 / 服务），其生存期包含合同准备、签署、管理、终止 4 个阶段。

- 合同类型主要分为 3 大类：

- 总价合同总价合同为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价。这种合同应在已明确定义需求，且不会出现重大范围变更的情况下使用。

- 成本补偿合同：向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本，外加一笔费用作为卖方的利润。这种合同适用于:工作范围预计会在合同执行期间发生重大变更。

- 3.工料合同：成本补偿合同和总价合同特点的混合型合同。必须为每一个单位的工作量付出一定的报酬。

13.成本与项目要素的函数关系公式：C=F(S,Q,T)

其中各变量及对应关系为：

C：代表项目成本；

S：代表项目范围，S 与 C 成正比关系（范围越大，成本通常越高）；

Q：代表项目质量，Q 与 C 成正比关系（质量标准越高，成本通常越高）；

T：代表项目进度，T 与 C 成反比关系（进度要求越紧，成本通常越高）。

14.1图解控制法（不知道怎么考）P314

图解控制方法是一种偏差分析方法，利用时间图、进度图、成本图、资源图等对项目的性能进行偏差分析，审查目标绩效与实际绩效之间的差异(或偏差)。

14.2挣值分析法（挣值参数是核心）

挣值分析的核心参数分为输入参数（基础数据）和输出参数（分析指标），具体如下：

一、输入参数（基础数据）

BCWS：计划完成工作的预算成本到目前为止，项目计划应完成工作对应的预算总成本。

ACWP：已完成工作的实际成本到目前为止，完成已做工作实际花费的成本。

BCWP：已完成工作的预算成本（挣值 / 已获取价值）到目前为止，实际完成工作对应的原预算成本（核心挣值指标）。

BAC：工作完成的预算成本项目计划中的总成本（总预算）。

TAC：计划完成时间项目计划的总工期。

二、输出参数（分析指标）

SV：进度差异公式：SV=BCWP−BCWS含义：正 = 进度超前，负 = 进度落后，0 = 符合计划。

CV：费用差异公式：CV=BCWP−ACWP含义：正 = 成本结余，负 = 成本超支，0 = 符合预算。

SPI：进度效能指标公式：SPI=(BCWP/BCWS)×100%含义：>100%= 进度超前，<100%= 进度落后，100%= 符合计划。

CPI：成本效能指标公式：CPI=(BCWP/ACWP)×100%含义：>100%= 成本低于预算，<100%= 成本超支，100%= 符合预算。

EAC：项目完成的预测成本公式：EAC=BAC/CPI含义：按当前成本效率，项目最终预计总成本。

SAC：项目完成的预测时间公式：SAC=TAC/SPI含义：按当前进度效率，项目最终预计总工期。

VAC：项目完成的成本差异公式：VAC=BAC−EAC含义：正 = 最终成本结余，负 = 最终成本超支。

TCPI：未完工的成本效能指标公式：TCPI=(BAC−BCWP)/(Goal−ACWP)含义：剩余工作需达到的成本效率（>1 需更高效，<1 可更宽松）。

15一些理论

马斯洛的需求层次理论认为人类的需要是以层次形式出现的，共有5个层次，即生理、安全、社会归属、自尊和自我实现

海兹伯格激励理论：

保健因素（外在，如薪资、政策）：满足不产生满意，不满足则生不满；

激励因素（内在，如成就感、责任）：满足产生满意，不满足不生不满。

麦格雷戈 X/Y 理论

X 理论：假设人性懒、逃避工作，用强制 / 惩罚管理，靠生理 / 安全需求激励（强势管理）；

Y 理论：假设人性爱挑战、愿负责，用自主 / 信任管理，靠自尊 / 自我实现需求激励（参与管理）。

超 Y 理论管理方式无绝对优劣，需结合人员素质、工作特点等，匹配 X/Y 理论（因人而异、因事而异）。

Z 理论强调管理者与员工目标一致，靠长期雇佣、缓慢晋升、集体决策等融合双方积极性，减少对立。

期望理论激励公式：M=∑V×E（M激励力量，V目标价值，E期望概率）；激励模式：个人努力→绩效→组织奖励→个人需要，效价、期望值越高，激励越强。

16项目宣告结束的情况

在以下一种或多种情况下，项目即可宣告结束:

达成项目目标; 不会或不能达到目标; 项目资金缺乏或没有可分配资金; 项目需求不复存在;

无法获得所需人力或物力资源: 出于法律或便利原因而终止项目。